

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУВШИНОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.06.2020 г. |  | № | 171 |
|  | г. Кувшиново |  |  |

О внесении изменений в постановление

администрации Кувшиновского района

от 28.12.2018 № 512 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства

МО «Кувшиновский район» на 2019-2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Руководствуясь решением Собрания депутатов Кувшиновского района от 26.05.2020 № 46 «О внесении дополнений и изменений в решение Собрания депутатов Кувшиновского района от 23.12.2019 года № 14 «О бюджете муниципального образования «Кувшиновский район» Тверской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Кувшиновского района от 02.10.2017 № 337, постановлением администрации Кувшиновского района от 06.01.2020 № 13 «О перечне муниципальных программ Кувшиновского района»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в постановление администрации Кувшиновского района от 28.12.2018 № 512 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства МО «Кувшиновский район» на 2019-2023 годы» (в ред. от 12.03.2019 № 114, 24.04.2019 № 198, 25.12.2019 № 519, 17.02.2020 № 39, 27.02.2020 № 53) следующие изменения:

1.1 Раздел «Плановые объемы финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы» в паспорте муниципальной программы муниципального образования «Кувшиновский район» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановые объемы финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы | **Подпрограмма** | **2019****год** | **2020****год** | **2021****год** | **2022****год** | **2023****год** | **Итого** |
| **Подпрограмма 1**всего, в т.ч.:- местный бюджет-областной бюджет | 8364,65452,52912,1 | 15623,03821,711801,3 | 15919,23961,011958,2 | 16887,63961,012926,6 | 7274,24500,02774,2 | 64207,921835,542372,4 |
| **Подпрограмма 2**всего, в т.ч.:- местный бюджет-областной бюджет | 9197,23195,66001,6 | 12403,05490,46912,6 | 11734,44426,97307,5 | 12722,45097,47625,0 | 11100,04500,06600,0 | 55702,221164,134538,1 |
| **Подпрограмма 3** всего,в т.ч.:- местный бюджет- областной бюджет | 1982,3436,51545,8 | 2145,5508,51637,0 | 1637,00,01637,0 | 1637,00,01637,0 | 1637,00,01637,0 | 9038,8945,08093,8 |
| **Подпрограмма 4** всего,в т.ч.:- местный бюджет- областной бюджет | 0,00,00,0 | 23425,84843,618582,2 | 25214,82353,522861,3 | 25652,02710,022942,0 | 26089,23006,723022,5 | 97351,710167,187124,6 |
| **Итого:**в т.ч.:- местный бюджет- областной бюджет | 19544,19084,610459,5 | 53597,314664,238933,1 | 54505,410741,443764,0 | 56899,011768,445130,6 | 46100,412066,734033,7 | 230335,958015,0172320,9 |

1.2 Раздел «Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации» в паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы муниципального образования «Кувшиновский район» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации | Задачи подпрограммы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого |
| Задача 1., всегов т.ч.:-местный бюджет-областной бюджет | 5824,62912,52912,1 | 14749,02947,711801,3 | 15045,23087,011958,2 | 16013,63087,012926,6 | 6324,23550,02774,2 | 58095,915723,542372,4 |
| Задача 2., всегов т.ч.:-местный бюджет-областной бюджет | 2540,02540,00,0 | 874,0874,00,0 | 874,0874,00,0 | 874,0874,00,0 | 950,0950,00,0 | 6112,06112,00,0 |
| **Итого:** в т.ч.:-местный бюджет-областной бюджет | 8364,65452,52912,1 | 15623,03821,711801,3 | 15919,23961,011958,2 | 16887,63961,012926,6 | 7274,24500,02774,2 | 64207,921835,542372,4 |

1.3 Раздел «Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации» в паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы муниципального образования «Кувшиновский район» изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановые объемы финансирования задач подпрограммы по годам реализации | Задачи подпрограммы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Итого |
| Задача 1., всегов т.ч.:-областной бюджет | 6001,66001,6 | 6912,66912,6 | 7307,57307,5 | 7625,07625,0 | 6600,06600,0 | 34538,134538,1 |
| Задача 2., всегов т.ч.:-местный бюджет | 3195,63195,6 | 5490,45490,4 | 4426,94426,9 | 5097,45097,4 | 4500,04500,0 | 21164,121164,1 |
| **Итого:** в т.ч.:-местный бюджет-областной бюджет | 9197,23195,66001,6 | 12403,05490,46912,6 | 11734,44426,97307,5 | 12722,45097,47625,0 | 11100,04500,06600,0 | 55702,221164,134538,1 |

2. Приложение 1 к муниципальной программе Кувшиновского района «Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства МО «Кувшиновский район» на 2019-2023 годы» изложить в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кувшиновского района в сети «Интернет».

Глава Кувшиновского района А.С. Никифорова

Приложение 1

к муниципальной программе МО «Кувшиновский район»

«Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства МО «Кувшиновский район» на 2019-2023 годы

**Характеристика
муниципальной программы муниципального образования «Кувшиновский район»
"Развитие сферы транспорта и дорожного хозяйства МО «Кувшиновский район»" на 2019-2023 годы**

Главный администратор (администратор) муниципальной программы муниципального образования «Кувшиновский район» Администрация Кувшиновского района

    Принятые обозначения и сокращения:

    1. Программа –муниципальная программа муниципального образования «Кувшиновский район»;

    2. Цель - цель муниципальной программы муниципального образования «Кувшиновский район»;

    3. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы муниципального образования «Кувшиновский район»;

    4. Задача - задача подпрограммы;

    5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы;

    6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы;

    7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды бюджетной классификации | Дополнительный аналитический код | Наименование программы, целей программы, показателей цели программы, наименование подпрограмм, задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм, показателей задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм | Единица измерения | 2018 год | Годы реализации программы | Целевое (суммарное) значение показателя |
| код администратора программы | раздел | подраздел | код целевой статьи расхода бюджета | программа | подпрограмма | цель программы | задача подпрограммы  | мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы | номер показателя |
| программа | подпрограмма | задача подпрограммы | направление расходов | 2019 | **2020** | 2021 | 2022 | 2023 | значение | год достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Программа, всего** | Всего, тыс. рублей  | X | 19544,1 | **53597,3** | 54505,4 | 56899,0 | 46100,4 | X | 2023 |
| Бюджет МО «Кувшиновский район» | Х | 9084,6 | **14664,2** | 10741,4 | 11768,4 | 12066,7 | Х | 2023 |
| Областной бюджет | Х | 10459,5 | **38933,1** | 43764,0 | 45130,6 | 34033,7 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Цель 1** Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Кувшиновского района Тверской области | - | - | - | **-** | - | - | - | - | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Показатель 1**Уровень удовлетворенности населения Кувшиновского района деятельностью органов местного самоуправления в сфере дорожного хозяйства | % | Х | 70 | **80** | 90 | 95 | 100 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Подпрограмма 1 Транспортное обслуживание населения Кувшиновского района** | Всего, тыс. рублей | X | 8364,6 | **15623,0** | 15919,2 | 16887,6 | 7274,2 | X | 2023 |
| Бюджет МО «Кувшиновский район» | Х | 5452,5 | **3821,7** | 3961,0 | 3961,0 | 4500,0 | Х | 2023 |
| Областной бюджет | Х | 2912,1 | **11801,3** | 11958,2 | 12926,6 | 2774,2 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 1** Повышение качества транспортного обслуживания населения Кувшиновского района | Всего, тыс. рублей | X | 5824,6 | **14749,0** | 15045,2 | 16013,6 | 6324,2 | X | 2023 |
| Бюджет МО «Кувшиновский район» | Х | 2912,5 | **2947,7** | 3087,0 | 3087,0 | 3550,0 | Х | 2023 |
| Областной бюджет | Х | 2912,1 | **11801,3** | 11958,2 | 12926,6 | 2774,2 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **Показатель 1**Количество пассажиров, перевезенных автотранспортом | Тыс. Чел. | Х | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **Административное мероприятие 1.001**Заключение договора с перевозчиками на транспортное обслуживание населения на социальных маршрутах. | Да-1/нет-0 | X | 1 | **1** | 1 | 1 | 1 | X | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | **Показатель 1** Количество заключенных договоров | Шт. | X | 1 | **1** | 1 | 1 | 1 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | S | 0 | 3 | 0 | Ж | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **Мероприятие 1.002** Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта, между поселениями в границах муниципального района в соответствии с минимальными социальными требованиями (социальными маршрутами). | тыс. рублей | X | 5824,69 | **14749,0** | 15045,2 | 16013,6 | 6324,2 | X | 2023 |
| Бюджет МО «Кувшиновский район» | Х | 2912,5 | **2947,7** | 3087,0 | 3087,0 | 3550,0 | Х | 2023 |
| Областной бюджет | Х | 2912,1 | **11801,3** | 11958,2 | 12926,6 | 2774,2 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | S | 0 | 3 | 0 | Ж | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | **Показатель 1** Количество маршрутов, включенных в перечень социально-значимых | Ед. | Х | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | S | 0 | 3 | 0 | Ж | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | **Показатель 2** Количество рейсов в течение года | раз | X | 24538,0 | 24538,0 | 24538,0 | 24538,0 | 24538,0 | X | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | S | 0 | 3 | 0 | Ж | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | **Показатель 3** Протяженность социально-значимых маршрутов | км | X | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 2** «Обеспечение бесперебойной и качественной работы общественного транспорта на территории Кувшиновского района» | Всего, тыс. рублей | X | 2540,0 | **874,0** | 874,0 | 874,0 | 950,0 | X | 2023 |
| Бюджет МО «Кувшиновский район» | Х | 2540,0 | **874,0** | 874,0 | 874,0 | 950,0 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | **Показатель 1** Количество обращений граждан по вопросам транспорта в Кувшиновском районе | Шт. | X | 4 | **3** | 2 | 1 | 0 | X | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Ж | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **Мероприятие 2.001**Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на внутрирайонных сообщениях для обеспечения полного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах. | Всего, тыс. рублей | X | 840,0 | **874,0** | 874,0 | 874,0 | 950,0 | X | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Ж | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | **Показатель 1** Количество маршрутов на внутрирайонных сообщениях  | Шт. | X | 2 | **2** | 2 | 2 | 2 | X | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Ж | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | **Показатель 2** Количество рейсов, выполняемых по маршрутам внутрирайонного сообщения, в течение года  | раз | X | 23886,0 | **23886,0** | 23886,0 | 23886,0 | 23886,0 | X | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Ж | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **Мероприятие 2.002**Развитие материально-технической базы предприятий пассажирского автотранспорта | Всего, тыс. рублей | X | 1700,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 2023 |
| Бюджет МО «Кувшиновский район» | Х | 1700,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | Ж | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | **Показатель 1** Количество приобретенного общественного транспорта, в целях обновления парка общественного транспорта и улучшения его структуры | Ед. | X | 1 | **1** | 1 | 1 | 1 | X | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Подпрограмма 2 «Развитие и сохранность автомобильных дорог Кувшиновского района Тверской области»** | Всего, тыс. рублей | X | 9197,2 | **12403,0** | 11734,4 | 12722,4 | 11100,0 | X | 2023 |
| Бюджет МО «Кувшиновский район» | Х | 3195,6 | **5490,4** | 4426,9 | 5097,4 | 4500,0 | Х | 2023 |
| Областной бюджет | Х | 6001,6 | **6912,6** | 7307,5 | 7625,0 | 6600,0 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 1** «Содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Тверской области 3 класса в Кувшиновском районе» | Всего, тыс. рублей | X | 6001,6 | **6912,6** | 7307,5 | 7625,0 | 6600,0 | Х | 2023 |
| Областной бюджет | Х | 6001,6 | **6912,6** | 7307,5 | 7625,0 | 6600,0 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **Показатель 1**Протяженность отремонтированных и реконструированных автомобильных дорог 3 класса регионального и межмуниципального значения. | км | Х | 7,2 | **9,2** | 11,2 | 13,2 | 15,2 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **Мероприятие 1.001**Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере осуществления дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог 3 класса | Всего, тыс. рублей | Х | 6001,6 | **6912,6** | 7307,5 | 7625,0 | 6600,0 | Х | 2023 |
| Областной бюджет | Х | 6001,6 | **6912,6** | 7307,5 | 7625,0 | 6600,0 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **Показатель 1** Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, по которым переданы полномочия Администрации Кувшиновского района | км | Х | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | 114,7 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 2**  «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»  | Всего, тыс. рублей | Х | 3195,6 | **5490,4** | 4426,9 | 5097,4 | 4500,0 | Х | 2023 |
| Бюджет МО «Кувшиновский район» | Х | 3195,6 | **5490,4** | 4426,9 | 5097,4 | 4500,0 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **Показатель 1** Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Кувшиновский район», не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  | % | Х | 32 | **30** | 28 | 26 | 24 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Б | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **Мероприятие 2.001.** Выполнение работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленные на обеспечение их проезжаемости и безопасности | Всего, тыс. рублей | Х | 3195,6 | **5490,4** | 4404,8 | 4500,0 | 4500,0 | Х | 2023 |
| Бюджет МО «Кувшиновский район» | Х | 3195,6 | **5490,4** | 4404,8 | 4500,0 | 4500,0 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Б | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | **Показатель 1** Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | км | Х | 373,088 | **373,088** | 373,088 | 373,088 | 373,088 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 3** Укрепление материально-технической базы | Всего, тыс. руб. | X | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 2023 |
| Бюджет МО «Кувшиновский район» | Х | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **Показатель 1** Количество приобретенной техники в целях содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | Ед. | X | \_ | **\_** | \_ | \_ | \_ | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | Ж | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **Мероприятие 3.001** Приобретение техники для уборки снега | Всего, тыс. руб. | X | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 2023 |
| Бюджет МО «Кувшиновский район» | Х | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | Ж | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | **Показатель 1** Количество приобретенной техники | Ед. | X | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения на территории МО «Кувшиновский район»** | Всего, тыс. рублей | Х | 1982,3 | **2145,5** | 1637,0 | 1637,0 | 1637,0 | Х | 2023 |
| Бюджет МО «Кувшиновский район» | Х | 436,5 | **508,5** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 2023 |
| Областной бюджет, тыс. руб. | Х | 1545,8 | **1637,0** | 1637,0 | 1637,0 | 1637,0 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 1** «Сокращение детского дорожно-транспортного травматизма» | Всего, тыс. рублей | Х | \_ | **\_** | \_ | \_ | \_ | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **Показатель 1** Проведение мероприятий по ПДД | Шт. | Х | 6 | **8** | 10 | 11 | 12 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **Административное мероприятие 1.001**Проведение бесед по применению правил дорожного движения | Всего, тыс. рублей | Х | \_ | **\_** | \_ | \_ | \_ | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | **Показатель 1** Количество проведенных мероприятий | Шт. | Х | 6 | **8** | 10 | 11 | 12 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 2** «Организация безопасного движения транспортных средств и пешеходов» | Всего, тыс. рублей | Х | 1982,3 | **2145,5** | 1637,0 | 1637,0 | 1637,0 | Х | 2023 |
| Бюджет МО «Кувшиновский район» | Х | 436,5 | **508,5** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 2023 |
| Областной бюджет | Х | 1545,8 | **1637,0** | 1637,0 | 1637,0 | 1637,0 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **Показатель 1** Количество установленных дорожных знаков | Шт. | Х | 4 | **4** | 4 | 4 | 4 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Б | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **Мероприятие 2.001**Приобретение и установка дорожных знаков | Всего, тыс. рублей | Х | 50,0 | **0,0** | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Х | 2023 |
| Бюджет МО «Кувшиновский район» | Х | 50,0 | **0,0** | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Б | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | **Показатель 1** Установка дорожных знаков | Шт. | Х | 4 | **4** | 4 | 4 | 4 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Б | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | **Показатель 2** Установка светофора типа Т-7 | Шт. | Х | 2 | **2** | 2 | 2 | 2 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Б | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | **Показатель 3** Нанесение горизонтальной разметки в желто-белом исполнении | Шт. | Х | 6 | **6** | 6 | 6 | 6 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Б | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | **Мероприятие 2.002 Проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения**  | Всего, тыс. руб. | Х | 1932,3 | **2046,5** | 1637,0 | 1637,0 | 1637,0 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | S | 1 | 0 | 9 | Б | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Бюджет МО «Кувшиновский район» | Х | 386,5 | **409,5** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | R | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Областной бюджет | Х | 1545,8 | **1637,0** | 1637,0 | 1637,0 | 1637,0 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | S | 1 | 0 | 9 | Б | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | **Показатель 1**Количество заседаний комиссии по безопасности дорожного движения | Шт. | Х | 7 | **0** | 0 | 0 | 0 | Х | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 2.002** Мероприятия по проведению строительного контроля по капитальному ремонту, ремонту уличной дорожной сети | Всего, тыс. руб. | Х | 0,0 | **99,0** |  |  |  | Х | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет МО «Кувшиновский район» | Х | 0,0 | **99,0** |  |  |  | Х | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Х | 0,0 | **0,0** |  |  |  | Х | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** Количество проведенных мероприятий по проведению строительного контроля по капитальному ремонту, ремонту уличной дорожной сети | ед. | Х | 0 | **3** |  |  |  | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Подпрограмма 4 «Капитальный ремонт, ремонт уличной дорожной сети муниципального образования «Кувшиновский район»** | Всего, тыс. руб. | Х | 0,0 | **23425,8** | 25214,8 | 25652,0 | 26089,2 | Х | 2023 |
| Местный бюджет, тыс. руб. | Х | 0,0 | **4843,6** | 2353,5 | 2710,0 | 3066,7 | Х | 2023 |
| Областной бюджет, тыс. руб. | Х | 0,0 | **18582,2** | 22861,3 | 22942,0 | 23022,5 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 1 «Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения и показателей их транспортно-эксплуатационного состояния соответствующим нормативным требованиям, путем ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»** | Всего, тыс. руб. | Х | 0,0 | **21130,9** | 23380,8 | 23737,3 | 24094,0 | Х | 2023 |
| Местный бюджет, тыс. руб. | Х | 0,0 | **4305,4** | 2353,5 | 2710,0 | 3066,7 | Х | 2023 |
| Областной бюджет, тыс. руб. | Х | 0,0 | **16825,5** | 21027,3 | 21027,3 | 21027,3 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **Показатель 1**Протяженность автомобильных дорог местного значения | км | Х | 0,0 | 81,01 | 81,01 | 81,01 | 81,01 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **Мероприятие 1.001** «Ремонт автомобильных дорог местного значения» | Всего, тыс. руб. | Х | 0,0 | **21031,9** | 23380,8 | 23737,3 | 24094,0 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | S | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Местный бюджет, тыс. руб. | Х | 0,0 | **4206,4** | 2353,5 | 2710,0 | 3066,7 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Областной бюджет, тыс. руб. | Х | 0,0 | **16825,5** | 21027,3 | 21027,3 | 21027,3 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | **Показатель 1** Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения | км | Х | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Х | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 1.002** Мероприятия по проведению строительного контроля по капитальному ремонту, ремонту уличной дорожной сети | Всего, тыс. руб. | Х | 0,0 | **99,0** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет, тыс. руб. | Х | 0,0 | **99,0** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет, тыс. руб. | Х | 0,0 | **0,0** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** Количество проведенных мероприятий по проведению строительного контроля по капитальному ремонту, ремонту уличной дорожной сети | ед. | Х | 0 | **3** | 3 | 3 | 3 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **Задача 2 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»** | Всего, тыс. руб. | Х | 0,0 | **2294,9** | 1834,0 | 1914,7 | 1995,2 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Местный бюджет, тыс. руб. | Х | 0,0 | **538,2** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет, тыс. руб. | Х | 0,0 | **1756,7** | 1834,0 | 1914,7 | 1995,2 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **Показатель 1** Удовлетворенность населения благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов, проездами к дворовым территориям многоквартирных домов | % | Х | 0,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | **Мероприятие 2.001 «**Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» | Всего, тыс. руб. | Х | 0,0 | **2195,9** | 1834,0 | 1914,7 | 1995,2 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Местный бюджет, тыс. руб. | Х | 0,0 | **439,2** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет, тыс. руб. | Х | 0,0 | **1756,7** | 1834,0 | 1914,7 | 1995,2 | Х | 2023 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | **Показатель 1** Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | ед. | Х | 0 | **1** | 1 | 1 | 1 | Х | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Мероприятие 2.002** Мероприятия по проведению строительного контроля по капитальному ремонту, ремонту уличной дорожной сети | Всего, тыс. руб. | Х | 0,0 | **99,0** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет, тыс. руб. | Х | 0,0 | **99,0** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет, тыс. руб. | Х | 0,0 | **0,0** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** Количество проведенных мероприятий по проведению строительного контроля по капитальному ремонту, ремонту уличной дорожной сети | ед. | Х | 0 | **3** | 3 | 3 | 3 | Х | 2023 |