РФ

Т В Е Р С К А Я   О Б Л А С Т Ь

КУВШИНОВСКИЙ  РАЙОН

Администрация  Сокольнического  сельского  поселения

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.02.2014 г.                                                                                   №  14

О мерах по организации безаварийного

пропуска паводковых вод и сокращению

рисков возможного ущерба населению,

объектам экономики и инфраструктуре

Сокольнического сельского поселения

в 2014 году.

В целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций, снижению рисков возможного ущерба в результате паводка и возможного подтопления населённых пунктов Сокольнического сельского поселения в 2013 году, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в соответствии с пунктом 8 статьи 14 Федерального закона № 131 от 6.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии Сокольнического сельского поселения на 2014 год. (Приложение  1).

2. Утвердить План проведения противопаводковых мероприятий на территории Сокольнического сельского поселения в 2014 году.  (Приложение  2).

3. Возложить на комиссию координацию деятельности, связанной с проведением мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод весеннего половодья 2014 года и непосредственное управление противопаводковыми мероприятиями на территории Сокольнического сельского поселения.

4. Руководителям объектов экономики, независимо от форм собственности  и подчиненности, привлекаемым  для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, обеспечить выделение людей, техники в указанные сроки по заявке председателя противопаводковой  комиссии  или его заместителя.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Сокольнического с\п                                                                          В.А.Филиппов.

Приложение 2

к Постановлению администрации

Сокольнического сельского поселения

от 28.02.2014 г.  № 14

ПЛАН

проведения противопаводковых мероприятий на территории

Сокольнического сельского поселения в 2014 году.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Образовать противопаводковую комиссию по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод весеннего половодья | до 07.03.2014 г. | Глава сельского поселения |
| 2. | Уточнить районы возможного повреждения прудов и обеспечение безаварийного пропуска весенних вод. | до 07.03.2014 г. | Уполномоченный по ГОЧС и ПБ |
| 3. | В период паводка в возможной зоне затопления паводковыми водами вести дежурство силами жителей близлежащих домов. | март - апрель | Старосты, депутаты |
| 4. | На встречах с гражданами провести беседы по организации безаварийного пропуска паводковых вод. | март - апрель | Глава сельского поселения |
| 5. | Вести постоянное наблюдение за интенсивностью снеготаяния, вскрытием прудов. | март - апрель | Уполномоченный по ГОЧС и ПБ |
| 6. | В школе и детском саду проводить беседы с детьми и родителями о правилах поведения на водоёмах во время весеннего паводка. Запретить пешеходные переходы через пруды. | март - апрель | Учителя ООШ, воспитатели (по согласованию) |
| 7. | Проверить готовность автомобильных дорог, водопропускных элементов к весеннему половодью. | март-апрель | ООО «Кувшиновское ДРСУ», Глава сельского поселения |
| 8. | Обследовать трубопереезды на необходимость их ремонта, чистки от посторонних предметов, ликвидацию ледяных пробок. Не допускать их забивания плавающими деревьями, ветками, прочим мусором. | март - апрель | ООО «Кувшиновское ДРСУ», Уполномоченный по ГОЧС и ПБ |
| 9. | В случае превышения горизонтов воды на р. Трясна, при котором возможно размывание дорожного полотна, необходимо заблаговременно экскаватором прорыть траншею для сброса паводковых вод с принятием всех возможных мер против разрушения зоны прокопа за счёт саморазмыва. | март - апрель | ООО «Кувшиновское ДРСУ», Уполномоченный по ГОЧС и ПБ |
| 10. | Обеспечить оповещение районной противопаводковой комиссии о сложившейся обстановке, пропуске паводковых вод. | постоянно | Администрация сельского поселения |

Приложение 1

к Постановлению администрации

Сокольнического сельского поселения

от 28.02.2014 г.  № 14

СОСТАВ

противопаводковой комиссии Сокольнического сельского поселения

Филиппов В.А. – глава  Сокольнического сельского поселения – председатель противопаводковой  комиссии.

Позднякова И.М. – зам.главы администрации Сокольнического сельского поселения – заместитель председателя противопаводковой  комиссии.

Члены комиссии:

Краснов А. А. – руководитель ЧП «Краснов» (по согласованию);

Игнашкин А. Г. – депутат Сокольнического сельского поселения;

Волянская В.И. – депутат Сокольнического сельского поселения;

Шептуха И.Н. – директор Сокольнической основной общеобразовательной

школы.