**УТВЕРЖДАЮ:**

**Ген. Директор ООО УК «Универсал»**

**Данченко О.Н.**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г**

**ПЛАН РАБОТ НА 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№** | **Описание работ** | **Дата**  **заявки** | **Сроки** | **Выполнение** |
| **ПИОНЕРСКИЙ БУЛЬВАР Д.2 -132 480 руб** | | | | |
| **1** | **Ремонт межпанельных швов стеновых панелей в кв. 2 со стороны котельной, кв, 4 с двух сторон, кв.57( со стороны лоджии),кВ.42(пятый этаж,3-ий подъезд со стороны котельной), кВ.22( на кухне и комнате со стороны котельной), кВ.33( второй этаж, со стороны котельной), кв.55, кв. 12 со стороны котельной,** |  |  |  |
| **2** | **Ремонт кровли кВ.42( кухня со стороны подъезда), кВ.5( со стороны лоджии на кухне), кВ.43( течет в спальне, коридоре и кухне), кВ.58( течет кровля во время дождей и таяния снега),57(кухня,лоджия), кв.37 (со сметой)** | **21.03** |  |  |
| **3** | **Ремонт балконной плиты кВ.14, кВ.19,кВ.26, кв.57,кВ.20(обрушение балконной плиты),кВ.21,кв.37, кв.17** |  |  |  |
| **4** | **Оштукатурить и побелить потолок в 1 подъезде на 5 этаже** | **31.05.**  **2017** |  | **Зима 18-19год** |
| **5** | **Ремонт балкона кв.2,5,6,7,11,14,17, 19,20,21,22,24,34,3740,43,46,51,54,57** | **« 243 от 18,03,19** |  |  |
| **ПИОНЕРСКИЙ БУЛЬВАР Д.3 102 438 руб** | | | | |
| **1** | **Отделка оконных блоков в 5 ти подъездах над входом** |  |  |  |
| **2** | **Ремонт балконной плиты кВ.19, кв.35, 40** | **3.05.18** |  | **капремонт** |
| **3** | **Оштукатуривание цоколя** | **13.07.18** |  |  |
| **4** | **Замена оконного блока в 5-ти подъездах на 1 этажах с отделкой** |  |  |  |
| **5** | **Заменить водопроводные трубы в подвале**  **Заменить вентиля на стояках** |  |  |  |
| **6** | **Замена участка трубы (ввод в дом)** |  |  |  |
| **7** | **Течет крыша над 57 кв. 77 кв. 37 кв.** |  |  |  |
| **8**  **9**  **10**  **11**  **12**  **13**  **14**  **15** | **Гидравлические испытания 2019 г.**  **Ремонт козырьков в подьездах:2,3,4,5,**  **Во 2 подъезде установить батарею при входе**  **Ремонт водосточной трубы между 1 и 2подъездом**  **Надрастить водосточную трубу**  **Сделать сливной лоток на крыше кв. 77**  **Сделать доски объявлений**  **Покрыть вход в подвал железом все.**  **Первый подвал при входе отремонтировать фундамент** | **26,07,18**  **26,07,18**  **4.09.18**  **№ 274 от 26,03,19** |  |  |
| **ПИОНЕРСКИЙ БУЛЬВАР Д. 4 - 172 103 руб** | | | | |
| **1** | **Ремонт межпанельных швов стеновых панелей со стороны черемушек, кв.14, кв.15, кв. 16, кв.20, кв. 29, кв.35, кв. 39, кв38, кв.41,кв.43, кв. 10 со двора** | **6.10.17** |  |  |
| **2** | **Ремонт кровли кв.33 над окном по фасаду** | **№901 9,10,18** |  |  |
| **3** | **Замена труб ливнестока в 1, 2, 4-м подъездах** | **3.10.17** |  |  |
| **4** | **В 1 подъезде поставить новую дверь** | **24.10.17** |  |  |
| **5** | **Гидравлические испытания 2019** |  |  |  |
| **6** | **Отремонтировать крышу над балконом кв. 15** | **№ 334 от 16.04.19** |  |  |
| **7** | **Ремонт балкона кв.58** |  |  |  |
| **ПИОНЕРСКИЙ БУЛЬВАР Д.5 586340 руб.** | | | | |
| **1** | **Заделка межпанельных швов кВ.21 (над окнами), кВ.38 (второй этаж со стороны МКД №7), кВ.35( вдоль лоджии), кв. 38** | **24.07.18** |  |  |
| **2** | **Подключить 3-ю фазу на электрический счетчик** |  |  |  |
| **3** | **Гидравлические испытания 2019** |  |  |  |
| **4** | **Отремонтировать канал. трубу в кв.19** | **10.07.18** |  |  |
| **5** |  |  |  |  |
| **6** | **Косметический ремонт: всех 4 подъездов вход оштукатурить, побелка, покраска стен, дверей;1й этаж-штукатурка, побелка, покраска;2й этаж выборочно-штукатурка, покраска.**  **1 2 подъезд покраска голубой краской.** | **24.07.18** |  | **Зима 2018-19г** |
| **7** |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |
| **ПИОНЕРСКИЙ БУЛЬВАР Д. 6 23 629 руб.** | | | | |
| **1** | **Ремонт межпанельных швов стеновых панелей кв. 7, кв.10 и кв. 13,(по периметру), кв.15, кв. 20, с двух сторон** |  |  |  |
| **2** | **Ввести в эксплуатации ОДПУ** |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **ПИОНЕРСКИЙ БУЛЬВАР Д.7 119 912 руб.** | | | | |
| **1.** | **Замена почтовых ящиков** |  |  | **Май июнь 2019** |
| **2** | **Косметический ремонт панелей стен лестничных клеток, частичная штукатурка** |  |  |  |
| **3** | **Гидравлические испытания 2019** |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |
| **ПИОНЕРСКИЙ БУЛЬВАР Д. 8 76 523 руб.** | | | | |
| **1** | **Ремонт межпанельных швов стеновых панелей кв.4, кв. 6, кв.7, кв.8, кв.12, кв. 35, кв.43, кв.46,со стороны рынка** | **11.05.18** |  |  |
| **2** | **Установка скамейки со спинкой 1 подъезд** | **№ 756 2018 г** |  |  |
| **3** | **Гидравлические испытания 2019** |  |  |  |
| **4** | **Замена входных дверей в подъезды.** |  |  | **Зима 18-19г** |
| **5** | **Ремонт смотрового колодца центральной канализации в подвале** |  |  |  |
| **6** | **Ремонт стояков холодного водоснабжения d 25 мм в подвале и квартирах по стояку** | **05.07.17** | **1 стояк заменен** | **Капремонт? или зимой?** |
| **7** | **Ремонт ливневой канализации** | **№ 268 от 23,03,19 г** |  |  |
| **8** |  |  |  |  |
| **ПИОНЕРСКИЙ БУЛЬВАР Д. 9 14 631 руб** | | | | |
| **1** | **Гидравлические испытания 2019** |  |  |  |
| **2** | **Приварить 1 поручень на детской горке** | **13.06.18** |  |  |
| **3** | **Положить заграждение в виде ж/б столба от проезда машин ч/з бордюр около 4 подъезда** | **13.06.18** |  |  |
| **4** | **Сделать песочницу во двор** | **13.06.18** |  |  |
| **5** | **Ремонт балконной плиты кв. 8.** | **13.12.18** |  |  |
| **6** |  |  |  |  |
| **ПИОНЕРСКИЙ БУЛЬВАР Д. 14 20 049 руб.** | | | | |
| **1** | **Ремонт межпанельных швов стеновых панелей кВ.14,кВ.15,кВ.16(дует из под плинтуса), кВ.17,кВ.20,кВ.23,кВ.59,кВ.42,кВ.18,кВ.26,кВ.56,кВ.58** |  |  |  |
| **2** | **Гидравлические испытания 2019** |  |  |  |
| **3** | **Отремонтировать плиту балкона кв. 8** | **28.04.18** |  |  |
| **4** | **Ремонт кровли кв. 59 между туалетом и ванной, во 2 подъезде течет до 3 этажа** |  |  |  |
| **5** | **Ремонт отмостки с южной стороны МКД** | **16.04.18** |  |  |
| **6** | **Ремонт(покраска стен, побелка потолка и стен на 1-ом этаже во 2-ом и 3-м подъездах.** |  |  |  |
| **7** | **В кв. 4 вытяжка не работает в туалете и ванной( дует в квартиру)** |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |
| **12** |  |  |  |  |
| **13** |  |  |  |  |
| **ПЕРЕУЛОК МАЯКОВСКОГО Д. 5 32 892 руб.** | | | | |
| **1** | **Заменить входные двери в подъезды на металлические с кодовым замком** |  |  |  |
| **2** | **Частичный ремонт панельных швов(штукатурка)** |  |  |  |
| **3** | **Заменить деревянные окна на пластиковые в 2-х подъездах** |  |  |  |
| **4** | **Ремонт отмостки** |  |  | **капремонт** |
| **5** | **Проверить утечку воды в подвале 6-го подъезда.** |  |  |  |
| **6** | **Закрепить железо на вентиляционной трубе на кровле над кВ.8(2-ий подъезд)** |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |
| **ПЕРЕУЛОК МАЯКОВСКОГО Д. 7 - 70 692 руб.** | | | | |
| **1** | **Ремонт козырьков над входами в подъезды** | **11.04.17** |  |  |
| **2** | **Гидравлические испытания 2019** |  |  |  |
| **3** | **Косметический ремонт 2 –х подъездов** | **07.11.17** |  |  |
| **4** | **Заменить окна в подъездах на пластиковые** | **07.11.17** |  |  |
| **5** | **Установит новую железную дверь, отремонтировать пол во 2 подъезде** | **№ 323 от 11.04.2019** |  |  |
| **ПЕРЕУЛОК МАЯКОВСКОГО Д. 8 - 27 070 руб.** | | | | |
| **1** | **Косметический ремонт 2-го этажа** | **18.12.** |  |  |
| **2** | **Ремонт кровли кВ.№10** |  |  |  |
| **3** | **Гидравлические испытания 2019** |  |  |  |
| **4** | **Ремонт ступеней на лестничном марше(выбоины)** | **18.12** |  |  |
| **5** | **Забить окно в теплоузле (бомжи)**  **Установить новый доводчик на вх. дверь**  **Випилить окно для кошек двеои** | **№342 от 18.04.2019** |  |  |
| **УЛ. МАЯКОВСКОГО Д. 20 15 956 руб.** | | | | |
| **1.** | **Ремонт кровли кв. 24, кв. 17** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **УЛ. МАЯКОВСКОГО Д. 22 - 20 454 руб.** | | | | |
| **1** | **Ремонт стены в кладке кВ.№16 и кВ.№ 18 (разрушение кирпича из-за течи воды по стене)** | **14.06.18** |  |  |
| **2** | **Заменить дверь в подвал** |  |  |  |
| **3** | **Произвести осмотр балконных плит кВ.№12 , 17 и 19 , по возможности устранить протекание на нижние этажи.** |  |  |  |
| **4** | **Ремонт кровли кВ.23 и кВ.24,кв.11, 17** |  |  |  |
| **5** | **Гидравлические испытания 2019** |  |  |  |
| **6** | **Оштукатурить крыльцо** | **№ 223от 12,03,2019** |  |  |
| **7** | **Наладить отопление кв.1,9,17** | **№ 223от 12,03,2019** |  |  |
| **8** | **Кв.17 кран Маевского на кухне, и кровля кв 17** |  |  |  |
| **8 МАРТА Д. 5 - 81 048 руб** | | | | |
| **1** | **Установить вторую дверь 6-го подъезда** |  |  |  |
| **2** | **Произвести осмотр и ремонт балконных плит квартир № 16, кв. 31, № 32 и 93, по возможности устранить протекание на нижние этажи.** |  |  |  |
| **3** | **Заменить рамы в подъездах пришедшие в негодность (2шт)** |  |  |  |
| **4** | **Выполнить замену почтовых ящиков в 6-ом подъезде** |  |  |  |
| **5** | **Гидравлические испытания 2019** |  |  |  |
| **6** | **Установить деревянную лавочку у подъезда №6** | **23.07.18** |  |  |
| **7** | **Кв. 89 заштукатурить цоколь возле угла дома** | **23.05.18** |  |  |
| **8** | **Переборка электрощитков** |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |
| **8 МАРТА Д. 28 106 422 руб.** | | | | |
| **1.** | **Замена входных дверей в 3-х подъездах** | **17.08.17** |  |  |
| **2** | **Гидравлические испытания** |  |  |  |
| **3**  **4** | **Ремонт козырька над входом в 3-м подъезде**  **Ремонт Кровли 1 подъезд** | **№116 от 04,02,2019** |  |  |
| **8 МАРТА Д. 30 - 10 362 руб** | | | | |
| **1** | **Гидравлические испытания** |  |  |  |
| **2** | **Ремонт отмостки со стороны угла МКД №28 И №32** |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** | **Прибить лист железа на кровле 2 3 подъезд** | **18.02.19** |  |  |
| **5** |  |  |  |  |
| **8 МАРТА Д. 32 73 455 руб** | | | | |
| **1** | **Ремонт кровли кВ.16** |  |  |  |
| **2** | **Заделать трещины над окном в 3-м подъезде** |  |  |  |
| **3** | **Сделать отливы возле 3-х подъездов** |  |  | **Технически не возможно** |
| **4** | **Ремонт кирпичной кладки в подвале 2 подъезда** | **06.02.19 №126** |  |  |
| **5** | **Засыпать ямки на придомовой территории** |  |  |  |
| **6** | **Гидравлические испытания** |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |
| **8 МАРТА Д. 34 а 42 547руб** | | | | |
| **1** | **Ремонт кровли кВ.6, кв.16 у трубы.** | **23.07.** |  |  |
| **2** | **Гидравлические испытания** |  |  |  |
| **3** | **Ремонт козырьков над входом в подъезды( протекание кровли)** | **24.03.18** |  |  |
| **4** | **Заделать трещину на углу дома** | **24.07.18** |  |  |
| **5** |  |  |  |  |
| **8 МАРТА Д. 36 - 17 554 руб** | | | | |
| **1** | **Ремонт конька 3 подъезд южная сторона** | **№ 136 от 12.02.2019** |  |  |
| **2** | **Частичная штукатурка стены от подъезда №3 кв.15** |  |  | **Осень 18г** |
| **3** | **Ремонт (частичная штукатурки) фундамента** | **№ 136 от 12.02.19** |  |  |
| **4** | **Гидравлические испытания отопления** |  |  |  |
| **5** | **Сделать отливы возле 3-х подъездов** |  |  |  |
| **6** | **Закрепить железо на кровле по всей длине** | **№136 от12,02,19** |  |  |
| **7** |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |
| **8 МАРТА Д. 40 14 090 рублей** | | | | |
| **1** | **Гидравлические испытания** |  |  |  |
| **2** | **Замена оконных рам в 3 х подъездах** | **№ 313 от 09.04.19** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОВЕТСКАЯ д. 3 -88 029 руб.** | | | | |
| **1** | **Ремонт выгребной туалетной ямы в 3-м подъезде.** |  |  | **выполнено** |
| **2** | **Гидравлические испытания** |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |
| **СОВЕТСКАЯ Д. 18 104 940 руб.** | | | | |
| **1** | **Гидравлические испытания системы отопления** |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |
| **СОВЕТСКАЯ Д. 22 286 691 руб.** | | | | |
| **1** | **Ремонт козырьков у 3-х подъездов** | **13.05.18** |  | **Осень18** |
| **2** | **Гидравлические испытания отопления** |  |  |  |
| **СОВЕТСКАЯ Д. 24 51 673 руб.** | | | | |
| **1** | **Гидравлические испытания отопления** |  |  |  |
| **2** | **Ремонт кровли кВ.22, над кухней кв. 23** | **7.05.18** |  |  |
| **3**  **4**  **5**  **6** | **В дома установить пластиковые окна в подъездах**  **Установить вх. двери 2 шт**  **Установить доски объявлений 3 шт.**  **Ремонт козырька 3 подъезд** | **№ 747 от 07.09.18**  **№ 255 от 20,03,19**  **№ 254 от 20,03,19**  **№ 244 от 18,03,19** |  |  |
| **СОВЕТСКАЯ Д. 25 а - 60 897 руб.** | | | | |
| **1** | **Теплоизоляция труб в подвале** |  |  |  |
| **2** | **Прочистка вентиляционных каналов кВ.1 и кВ.3** |  |  |  |
| **3** | **Ремонт вытяжных труб, кВ.1 и кВ.3(обрушение кирпича)** |  |  |  |
| **4** | **Ремонт кровли в районе слухового окна между кВ.3 и кВ.4(разделка)** |  |  |  |
| **5** | **Замена конька на кровле** |  |  |  |
| **6**  **7**  **8** | **Гидравлические испытания отопления**  **Сделать отмостку из бетона**  **Утеплить часть стены от промерзания** | **№ 770 от**  **13.09.2018** |  |  |
| **СОВЕТСКАЯ д. 27 а - 209 247 руб** | | | | |
| **1** | **Заделать сквозную трещину в стене дома со стороны ул. Советская** |  |  |  |
| **2** | **Заштукатурить часть стены дома со стороны двора** |  |  |  |
| **3** | **Установить козырьки на вентиляционных трубах для защиты от атмосферных осадков** |  |  |  |
| **4** | **Вымыть окна в подъездах(на высоте)** |  |  |  |
| **5** | **Покрасить стены, подоконники и батареи** |  |  |  |
| **6** | **В кв.8 утеплить потолок (чернеют углы и сыро)** | **17.01.18** |  |  |
| **7**  **8** | **Гидравлические испытания отопления**  **Опилить оставшиеся кусты и деревья** | **№ 253 от20,03,19** |  |  |
| **СОВЕТСКАЯ д. 33 а - 101581 руб.** | | | | |
| **1** | **Замена входных дверей в подъезды с кодовым замком** |  |  |  |
| **2** | **Гидравлические испытания отопления** |  |  |  |
| **КОММУНАЛЬНАЯ Д. 1 - 54 748 руб.** | | | | |
| **1** | **Гидравлические испытания отопления** |  |  |  |
| **2** | **Закрепить лист железа на кровле 1 подъезд** | **26.10.18** |  |  |
| **3** | **Покрасить входные двери** | **№ 220 от 12.03.2019** |  | **На весну 2019** |
| **4** | **Ремонт балконов кв. 7,11** | **№ 275 от 26.03.2019** |  |  |
| **5** |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |
| **КОММУНАЛЬНАЯ Д. 5 53 430 руб** | | | | |
| **1** | **Ремонт дымовых труб** |  |  |  |
| **1** | **Ремонт крыльца 3-го подъезда?** |  |  |  |
| **2** | **Снегозадержатели установить на крыше** | **26.04.18** |  |  |
| **3** | **Ремонт балконной плиты кВ.23 во втором подъезде на 3-м этаже** | **№ 455 от 14.06.18** |  |  |
| **4** | **Гидравлические испытания отопления** |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |
| **КОММУНАЛЬНАЯ Д. 9 173 651 руб.** | | | | |
| **1** | **Заменить оконные рамы в 3-х подъездах** |  |  |  |
| **2** | **Ремонт кровли на балконе кв.22 Федулов 95 лет** | **28.03.18** |  |  |
| **3** | **Гидравлические испытания** |  |  |  |
| **4** | **Ремонт балконной плиты( находится в аварийном состоянии) кв. 24** |  |  |  |
| **5** | **Сделать отмостку по периметру всего дома** |  |  |  |
| **6** | **Ремонт входа в подъезд № 1 ( крыльцо разрушилось)**  **Надрастить козырек над входом** | **Вх №332 от 16.04.19** |  |  |
| **7** |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |
| **БУМАЖНИКОВ Д. 1 А 478 363 руб** | | | | |
| **1** | **Гидравлические испытания отопления** |  |  |  |
| **2** | **Восстановление покрытия ниш на лестничных площадках 1 и 2-го этажей во 2м подъезде** | **22.01.18** |  |  |
| **3** | **Положить плиты под контейнера -4шт** | **22.01.18** |  |  |
| **4** | **Косметический ремонт подъездов( 2шт)** | **22.01.18** |  | **частично** |
| **5** | **Ремонт щита почтовых ящиков во 2 подъезде** | **22.01.18** |  |  |
| **6** | **Замена разбитого стекла на лестничной клетке первого подъезда** | **22.01.18** |  |  |
| **7** | **Ремонт тамбуров 1 и 2-го подъездов** | **22.01.18** |  |  |
| **8** | **Построить пандус для входа во 2й подъезд** | **22.01.18** |  | **Капремонт?** |
| **9** |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |
| **12** |  |  |  |  |
| **БУМАЖНИКОВ Д. 17 79 688 руб** | | | | |
| **1** | **Гидравлические испытания отопления** |  |  |  |
| **2** | **Ремонт кровли кВ.№18** |  |  |  |
| **3** | **Ремонт основания вентиляционных шахт на кровле МКД** |  |  |  |
| **4** | **Ремонт отмостки 2 подъезда со стороны крыльца, течет вода в подвал** | **№ 854 от 01.01.2018** |  |  |
| **5** |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |
| **ГАГАРИНА Д. 2А 148 189 руб.** | | | | |
| **1** | **Частичная заделка швов между плит кВ.6 , кВ.13 кВ.17.** | **20.04.18** |  |  |
| **2** | **Ремонт балкона кв.26( разрушение балконной плиты)** |  |  |  |
| **3** | **Покрытие козырьков линокромом всех балконов** |  |  |  |
| **4** | **Гидравлические испытания отопления** |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |
| **ГАГАРИНА д. 2 35 390 руб.** | | | | |
| **1** | **Установить козырек над входом в подъезд** | **№ 324 от 11.04.2019** |  |  |
| **2** | **Привезти машину отсева** | **№ 324** |  |  |
| **ГАГАРИНА д. 10 76 745 руб** | | | | |
| **1** | **Заменить входные двери** | **№767 от 13.09.18** |  |  |
| **2** | **Облагородить внешний вид труб холодного водоснабжения в 2-х подъездах и утеплить их** | **20.02.18** |  |  |
| **3** | **Залить, выровнить пол во 2м подъезде на 1 этаже под уровень лестницы** | **20.02.018** |  |  |
|  | **Гагарина 4 6 220 руб.** |  |  |  |
| **ГАГАРИНА д. 12 - 133 945 руб** | | | | |
| **1** | **Ремонт вытяжной трубы кВ.2** |  |  |  |
| **2** | **Гидравлические испытания отопления** |  |  |  |
| **3** | **Замена входных дверей** |  |  |  |
| **4** | **Замена рам в подъездах и подвале(установить решетки)** |  |  |  |
| **5** | **Ремонт козырьков над входом в подъезды** |  |  |  |
| **6** | **Установить греющий кабель в ливневые трубы** |  |  |  |
| **7** | **Прочистка вентиляционных шахт** |  |  |  |
| **8** | **Ремонт канализационных труб в подвале** |  |  |  |
| **9** | **Замена окон в повалах (установить решетки)** |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |
| **12** |  |  |  |  |
| **УЛ. КАРЛА МАРКСА Д. 9 - 8 476 руб.** | | | | |
| **1** | **Гидравлические испытания отопления** |  |  |  |
| **2** | **Ремонт кровли, кВ.№ 7,8(течет со стороны кВ.№7)**  **КВ. 25 в зале и прихожей** |  |  |  |
| **3** | **Провести косметический ремонт подъездов** |  |  |  |
| **4** | **Замена чердачных слуховых окон на пластиковые** |  |  |  |
| **5** | **Прочистка вытяжки в ванной кв. 25** | **№741 от 05.09.18** |  |  |
| **6** | **Заштукатурить уличную стену кв 25, сырая** |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |
| **УЛ. СТЕПАНА РАЗИНА, Д. 47 300 009 руб** | | | | |
| **1** | **Гидравлические испытания отопления** |  |  |  |
| **2** | **Произвести обследование и ремонт стены кВ.19 во втором подъезде.** |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **ОКТЯБРЬСКАЯ д. 7 8 165 руб.** | | | | |
| **1** | **Гидравлические испытания отопления** |  |  |  |
| **2** | **Ремонт крыши кв.10** | **10.08.18 №645** |  |  |
| **3**  **4** | **Частичный ремонт кровли 1 –й ряд заменить на металл** | **№165 от 20.02.19** |  | **Выполнено 04,04,19 г.** |
| **Ул. ОКТЯБРЬСКАЯ д. 12 - 17 380 руб.** | | | | |
| **1** | **Гидравлические испытания системы отопления** |  |  |  |
| **2** | **Покрасить входные металлические двери.** |  |  | **Осень 18** |
| **3** | **Ремонт 2-х крылец** |  |  |  |
| **4** | **Ремонт кровли** |  |  |  |
| **Ул. ОКТЯБРЬСКАЯ д. 27 – А 107 751 руб.** | | | | |
| **1** | **Устранить течь кровли** | **№ 168 от 21.02.19** |  |  |
| **2**  **3**  **4**  **5** | **Заменить окно в подъезде**  **Ремонт печных труб на крыше 4 шт.**  **Заменить электропроводку в подъезде**  **Ремонт выгребной ямы**  **Ул. Ленина д. 2 52 306 руб.** | **№ 168 от 21.02.19**  **№ 168 от 21.02.19**  **№ 168 от 21.02.19**  **№ 168 от 21.02.19** |  |  |
|  | **Ремонт кровли кв. 3,4,6** | **№ 723 от 28.08.18** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ул. ЛЕНИНА Д. 4 7 850 руб.** | | | | |
| **1** | **Ремонт печной трубы и разделка кв.№5** |  |  |  |
| **2** | **Течь кровли в разделки у труб** |  |  |  |
| **3** | **Косметический ремонт подъезда** | **321 от 11,04,19** |  |  |
| **4** | **Прочистить дымоходы и вент каналы.** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |